大崎市病院公告第２３号

入札公告

条件付一般競争入札を執行するので，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６及び大崎市病院事業契約事務規程（平成３０年病院管理規程第１３号）第７条の規定により，次のとおり公告する。

令和３年４月２１日

大崎市病院事業管理者　並木　健二

１　入札に付する事項

（１）契約番号　解体第００１号

（２）契約名　大崎市民病院鳴子温泉分院解体工事及び改修工事

（３）履行場所　宮城県大崎市鳴子温泉字末沢地内

（４）工　　期　契約締結日の翌日から令和４年７月３１日まで

（５）工事概要

ア　工事の概要

（ア）設計図書に示す建物，工作物，外構等の撤去工事

（イ）残置施設の一部補修工事及び歩行者通路整備

（ウ）解体跡地の駐車場整備

（エ）温泉水の排水路整備

イ　解体建物

（ア）病棟（ＲＣ造一部Ｓ造，地上４階建て，延床面積3,644.39㎡）外１３棟

（総延床面積9,508.09㎡）

（イ）屋外タンク，物置等附属建物，各種設備　一式（総面積572.56㎡）

（６）支払条件　前払金　あり

（７）調査基準価格　設定あり（大崎市低入札価格履行能力確認調査実施要領第３条及び第５条を必読のこと）

（８）入札方法

　　　条件付き一般競争入札（事後審査型及び総合評価落札方式（特別簡易型））

２　入札に参加する者に必要な資格に関する事項

入札に参加する者は，入札期日（開札日）において，次の要件をすべて満たしていること。

|  |  |
| --- | --- |
| 区分 | 要件 |
| 登録制限 | 令和３・４年度大崎市競争入札参加資格者名簿において，次の区分，業種に登録されていること。・業務区分：建設工事，工種：解体工事，格付：Ａ等級 |
| 地域制限 | 大崎市内に本社（店）を有していること。 |
| 技術者制限 | 配置技術者に関する条件①建設業法（昭和24年法律第100号）の定めるところにより，当該入札参加業者と直接雇用関係のある主任技術者又は監理技術者（以下「技術者」という。）をこの工事現場に配置できること。②技術者は，建設業法の定めるところにより専任で配置することが必要な場合にあっては，入札期日の前日から起算して３月以上前から，引き続き入札参加業者と直接的な雇用関係にある者であること。③監理技術者にあっては，監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を取得している者であること。 |

３　担当課

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 担当課 | 電話番号等 | 所在地 |
| 入札担当課 | 経営管理部経営企画課契約係 | 電話：0229-23-3311（内線3703）ＦＡＸ：0229-23-5380 | 〒989-6183大崎市古川穂波三丁目８番１号 |
| 発注担当課 | 経営管理部総務課管財係 |  |  |

４　入札日程等

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 手続等 | 期間・期日・期限 | 場所等 |
| 仕様書等の閲覧 | 令和３年４月２１日（水）から令和３年５月２５日（火）までの午前９時から午後４時まで | 大崎市古川穂波三丁目８番１号経営管理部　経営企画課　契約係 |
| 質問の受付 | 令和３年４月２１日（水）から令和３年５月１９日（水）までの午前９時から午後４時まで | 大崎市古川穂波三丁目８番１号経営管理部　経営企画課　契約係 |
| 質問の回答 | 令和３年５月２１日（金）午後４時まで | 大崎市古川穂波三丁目８番１号経営管理部　経営企画課　契約係及び大崎市病院事業ウェブサイト |
| 入札書の提出 | 令和３年５月２６日（水）まで**（配達証明付郵便により，同日まで到着したもののみを有効とする。）** | 郵送先〒９８９－６１８３大崎市古川穂波三丁目８番１号経営管理部　経営企画課　契約係 |
| 開札 | 令和３年５月２８日（金）午前９時００分から |  |
| **再度入札書**の提出 | 令和３年６月３日（木）まで**（配達証明付郵便により，同日まで到着したもののみを有効とする。）** | 郵送先〒９８９－６１８３大崎市古川穂波三丁目８番１号経営管理部　経営企画課　契約係 |
| **再度入札**の開札 | 令和３年６月７日（月） |  |
| 入札結果の公表 | 落札決定後に公表 | 大崎市古川穂波三丁目８番１号経営管理部　経営企画課　契約係及び大崎市病院事業ウェブサイト |

※　上記の期間等には，土曜日，日曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び大崎市病院事業契約事務規程第７条第３項に規定する日を含まない。

５　入札参加資格の確認に関する事項

（１）入札参加資格の確認は，開札後に行うため，落札候補者に指定された入札者は，次に掲げる書類を開札の日から起算して五日以内（休日等を除く。）に入札担当課に提出すること。

ア　入札参加資格確認申請書　１部

イ　令和３・４年度大崎市競争入札参加業者登録通知書の写し（登録申請済みで，登録書が交付されていない場合は，申請受付票等の写し）　１部

ウ　配置予定の技術者に関する調書　１部

エ　配置予定技術者の資格者証の写し　１部

オ　配置予定技術者との雇用関係が確認できる書類　１部

カ　委任状（代表者以外の者が，上記の書類を提出する場合）　１部

キ　その他入札執行者が入札参加資格確認のため必要と認めた書類

６　工事費内訳書の提出

入札書と併せてその金額の積算根拠となる工事費内訳書の提出を求める。

７　評価内容の履行の確保

総合評価技術資料で提出された内容は，その履行が確保できなかった場合，大崎市競争入札参加登録業者等指名停止要領の規定による措置の対象とする場合や，工事成績調書考査点において減点する場合がある。

８　仕様書等の閲覧等

仕様書等の閲覧の期間及び場所は，４　入札日程等に示すとおりとするが，以下の場所において有料で複写することもできる。（休日等を除く。）

（株）アート

大崎市古川字本鹿島２５６－１

電話0229-22-2389

９　その他の事項

（１）契約書作成の要否等

契約書の作成を要する。

※　様式については，大崎市病院事業ウェブサイトの入札・契約ページを確認すること。（<http://www.h-osaki.jp/nyusatu/nyusatu.php>）

入札・契約＞入札・契約制度＞入札・契約関係様式

（２）入札保証金に関する事項

免除する。

（３）最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合

最低制限価格を設定する案件において，当該価格を下回る価格での入札があった場合には失格となる。（大崎市入札契約事務取扱要綱第１５条第２項を必読のこと。）

（４）契約保証金に関する事項

大崎市病院事業契約事務規程第３８条，第３９条及び第４０条の規程による。詳細は，大崎市病院事業ウェブサイト掲載の「契約保証金の取扱いについて」を確認すること。

入札・契約＞入札・契約制度＞契約保証金の取扱いについて

（５）入札手続きに関する事項

その他の事項については，条件付一般競争入札（事後審査型及び総合評価落札方式（特別簡易型））共通事項に示すとおりとする。